- HEDEF/ FAALİYET ADI: 2023-2024 Yatırım programında yer alan bina ve tesislerinin yapımını % 90 oranında gerçekleştirmek.

Başlama Tarihi: Eylül  2023						  Bitiş Tarihi:Eylül  2024

| Sıra No | İŞLEM BASAMAKLARI | SORUMLUSU | SÜRESİ / KONTROL ARALIĞI | KAYNAKLAR | KAYITLAR | GERÇEKLEŞMELER | KONTROL SORUMLUSU İmza-Tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak | Daire Başkanı Teknik personel | 30 gün / İş bitimi | İnternet, Çizim programları | Toplantı tutanakları, Mailler |  | Daire Başkanı |
| 2 | İhale dökümanlarının oluşturulması | Teknik Personel | Bir ay/ İş bitimi | İnsan gücü, EKAP | Dökümanlar |  | Daire Başkanı |
| 3 | Yapı denetim kontrollerinin belirlenmesi | Daire Başkanı | 10 gün içinde | İnsan gücü, | Yazışmalar, |  | Daire Başkanı |
| 4 | Yapım işlerinin gerçekleştrilmesi ve gerekli kontrolerin yapılması | Teknik personel | 30gün/ İş bitimi | İnsan gücü, | Yapım İşleri yönetmeliği |  | Daire Başkanı |

NOT: Hedef Faaliyet Planında olası riskler Birim Risk Analizi Çalışmaları dokümanına uygun olarak yönetilecektir.

| HAZIRLAYAN (Ad Soyad / Tarih / İmza) | ONAYLAYAN (Ad Soyad / Tarih / İmza) |
| --- | --- |