| Risk No | Faaliyet Adı | Tehlike | Mevcut Durum | Önlem Sonrası Durum | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Olası Riskler | O | Ş | RP | Alınan Önlemler | O | Ş | RP |  |
| 1 | Yatırım proğramında yer alan işlerin açık ihaleye çıkılması | Ihalenin iptal olması | Proje ve Şartnamenin eksik girilmesi | 3 | 3 | 9 | Ihaleye çıkılmadan çoklu kontrol | 2 | 2 | 4 | Risk azalır |
| 2 | İhale edilen işlerin yapım ve kontrolü | İş uzatmaya gitmesi, işin fesh edilmesi | Yüklenici kaynaklı sorunlar ve iklim şartları | 3 | 4 | 12 | Kontrollerin zamanında yapılması | 3 | 3 | 9 | Risk azalır |
| 3 | Yapım ve tadilat işlerinin yapılması | İş kazaları | İş kazası sonrası yaralanma ve ölümler | 3 | 4 | 12 | İş güvenliği tetbirlerinin artırılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi | 3 | 3 | 9 | Risk azalır |
| 4 | Yükleniciye hakediş ödemelerinin yapılması | Ödemenin zamanında yapılamaması ve maddi kayıplar | Ödeneğin aktarılamamsı | 4 | 3 | 12 | Ödenek kalemlerinin önceden aktarılması | 2 | 2 | 4 | Risk azalır |

O: Olasılık                                                             Ş: Şiddet                                                                   RP: Risk Puanı

Mevcut Durum: Birimin yasal, idari şartlar, yaptığı uygulamalar, iş süreçleri, politikalar, davranış kalıpları  gibi hususlar açısından içinde bulunduğu durum

Önlem Sonrası Durum: Birimin tehlikenin yaratacağı riski ortadan kaldırmak üzere yapılan faaliyet / iyileştirme / alınan önlem sonrasındaki durumu